Администрация

Муниципального образования

Кумакский сельсовет

Новоорского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа  2019 года №  61

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и модернизация дорожного хозяйства

муниципального образования Кумакский сельсовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019 - 2023 годы»

В целях обеспечения сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения качества транспортного обслуживания и создания условий для комфортного и безопасного движения  охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, в соответствии с п.п. 5 п. 1 статьи 14, п.п. 5, 6 п. 1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Проектом организации дорожного движения, Уставом муниципального образования Кумакский сельсовет, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования Кумакский сельсовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019 - 2023 годы»

2. Администрации  МО Кумакский сельсовет предусматривать при формировании бюджета муниципального образования Кумакский сельсовет на 2019 - 2024 годы средства на реализацию данной программы.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории – главного бухгалтера Кальметову А.К.

Глава муниципального образования                                             С.А. Карнаухов

Кумакский сельсовет

Приложение
к постановлению
администрации

муниципального образования

Кумакский сельсовет 
от 29 августа 2019 года N 61

Муниципальная программа «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования Кумакский сельсовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019 - 2023 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Ремонт и модернизация дорожного хозяйства Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019 - 2023 годы (далее - муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы) | Администрация МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области |
| Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Администрация МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения . |
|  | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Количество установленных дорожных знаков, нанесенной разметки. |
|  | Площадь благоустроенной придомовой территории. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение пяти лет, с 2019 года по 2023 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования программы – 1108000 рублей, в том числе: |
| мероприятия |  |
| 2019 год. Установка знаков ПДД РФ: 2.4. - 5 шт. 3.24. - 1 шт. 2.1. – 5 шт. 5.20 – 1 шт. Грейдирование дорог по мере необходимости | Средства Дорожного фонда МО - 196 тыс. рублей; |
| 2020 год. Установка знаков ПДД РФ: 2.4. - 10 шт. 5.19.1. - 2 шт. 2.1. – 10 шт. Грейдирование дорог по мере необходимости | Средства Дорожного фонда МО - 276 тыс. рублей; |
| 2021 год. Установка знаков ПДД РФ: 2.4. - 10 шт. 1.23. - 1 шт. 2.1. – 10 шт. Грейдирование дорог по мере необходимости | Средства Дорожного фонда МО - 268 тыс. рублей; |
| 2022 год. Установка знаков ПДД РФ: 2.4. – 5 шт. 2.1. – 5 шт. 5.16. – 1 шт. Грейдирование дорог по мере необходимости | Средства Дорожного фонда МО - 188 тыс. рублей; |
| 2023 год. Установка знаков ПДД РФ: 2.4 – 5 шт. 2.1. – 5 шт. Грейдирование дорог по мере необходимости | Средства Дорожного фонда МО - 180 тыс. рублей; |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Улучшение состояния улично-дорожной сети. |
|  | Транспортная доступность, для жителей отдаленных населенных пунктов районного центра, для решения жизненно важных вопросов. |
|  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств. |
|  | Повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. |

1. Основные понятия и термины

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы города между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
       Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
        Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
         Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
        Модернизация дорожного хозяйства - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
        Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
       Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий состояния транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на рост других отраслей экономики. Ремонт и модернизация сферы дорожного хозяйства являются факторами, стимулирующими социально-экономическое состояние страны, региона, а также каждого населенного пункта в отдельности.
        Важнейшей составной частью транспортной системы Кумакского сельсовета являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния, ремонта и модернизации автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь с областью и  соседними населенными пунктами во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста села, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.
         В настоящее время элементы дорожно транспортной сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования.
          В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования, с целью обеспечения более комфортного передвижения по ним.
          Цели и задачи программы формировались исходя из состояния дорожного хозяйства в Кумакском сельсовете в настоящее время, которое обусловлено рядом проблем:
- износ основных фондов дорожного хозяйства составляет 50 - 55 процентов.
          По результатам инвентаризации автомобильных дорог Кумакского сельсовета, проведенной в порядке реализации Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на территории муниципального образования Кумакский сельсовет насчитывается 24 км автомобильных автодорог общего пользования, в том числе:
- 500 метров автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие;
- 23,5 километра автодорог - грунтовые.
             Основной задачей автомобильных дорог является обеспечение транспортного сообщения в селе Кумак и между соседними населенными пунктами. 
           В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения считается удовлетворительным, поскольку из 100 процентов дорог только 8% имеют асфальтное покрытие. 
           В сложившихся условиях техническое перевооружение дорожного хозяйства села является ключевой задачей. Без него нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность перевозок и охрану окружающей среды.
            Необходимо улучшить состояние и техническую оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с современными требованиями и Проектом организации дорожного движения.
            Необходимо модернизировать автомобильные дороги.
            Реализация программы направлена на:
- ремонт и модернизацию дорожного хозяйства Кумакского сельсовета;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, создание условий для улучшения качества жизни населения;
- ремонт и модернизация дорожного хозяйства является одной из приоритетных задач;
- проблема ремонта и модернизации дорожного хозяйства носит комплексный характер, что выражается в необходимости государственного регулирования, непосредственного участия в решении поставленных задач органов исполнительной власти Кумакского сельсовета.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы программы

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих полноценную и одновременную реализацию на территории муниципального образования Кумакский сельсовет областной целевой программы, в части, касающейся сферы дорожного хозяйства. Ремонт и модернизация дорожного хозяйства Кумакского сельсовета отнесена к приоритетным задачам муниципального регулирования Кумакского сельсовета, решение которых должно обеспечить благоприятные условия для роста экономики и социальной сферы села.
        Целью программы является повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы села.
        Цель программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Кумакского сельсовета в 2019 году и на период до 2023 года, а также приоритетам, определенным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2016 г.
        Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по ее содержанию и ремонту, уменьшение отставания по срокам ремонта;
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенного пункта сельсовета;
- обеспечение подъездов к объектам социальной сферы на территории сельсовета;
- обеспечение реализации мероприятий по безопасности дорожного движения;
- обеспечение гарантированной доступности дорожно-транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
- увеличение протяженности тротуарных покрытий;
- обеспечение благоустроенности придомовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.
           Для решения этих задач предусматривается:
- Применение современного диагностического оборудования;
- применение современных дорожно-строительных материалов, обеспечивающих высокое качество дорожных конструкций и позволяющих производство работ в сложных климатических условиях;
- совершенствование системы финансирования дорожного хозяйства.
           Основными результатами решения задач должны стать:
- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения и уменьшение доли протяженности автодорог, параметры которых не соответствуют нормативным требованиям;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;
- увеличение благоустроенных придомовых территорий.

4. Сроки реализации программы

Реализация подпрограммы осуществляется с 2019 года по 2023 год.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств акцизов муниципального образования Кумакский сельсовет. Немаловажную роль в реализации данной программы занимает механизм софинансирования ремонта автомобильных дорог.

7. Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования программы: средства акцизов муниципального образования Кумакский сельсовет.

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы

Реализация программы основывается на выполнении мероприятий исполнителем, определенным по результатам муниципальных торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с условиями муниципальных контрактов, требованиями СНиП, ГОСТов, положений и других нормативных документов.

Ожидаемые результаты:
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время года;
- увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;
- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом;
- уменьшение износа автомашин;
- благоустроенность придомовых территорий многоквартирных домов.

9. Организация управления программой

Общее руководство, текущее управление, координацию и контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской  области.