|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ** **Муниципального образования**  **Кумакский сельсовет**  **Новоорского района**  **Оренбургской области**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** от 26 марта 2018 года № 20-пОб утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ № 169 от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования Кумакский сельсовет:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022годы» (приложение).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации сельсовета.

Глава муниципального образования С.А. Карнаухов

Кумакский сельсовет

 Приложение

 к постановлению

Администрации

муниципального образования

Кумакский сельсовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 26.03.2018г. № 20-п

Муниципальная Программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы»

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области |
| Цели программы  | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий муниципального образования Кумакский сельсовет и дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
|  |
| Целевые индикаторы и показатели программы  |  1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения программы  | Общий объем финансирования программы составляет 1000 т. рублей, в том числе:Из них:средства областного бюджета 947,5 т. руб.средства местного бюджета 52,5 т. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы |  - Приведение объектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями;-Улучшение санитарного состояния территорий;- Рост уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей; - Улучшение состояния озеленения дворовых территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В течение последних лет благоустройству территории муниципального образования уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач местной администрации.

На территории муниципального образования Кумакский сельсовет имеется 1 многоквартирный дом, где проживают около 32 человек, на территории сельсовета имеется 1 дворовая территория общей площадью более 600 квадратных метров. Благоустроенных дворовых территорий с современными спортивными площадками, детскими площадками, полностью освещенных, которые соответствует требованиям времени и современным требованиям жителей отсутствуют.

 В селе Кумак в парке по улице Почтовая, 31Б и по улице Садовая, 42 , расположены общественные территории для отдыха и досуга населения разных возрастов, где проходят основные торжественные мероприятия с массовым посещением жителей.

На территории отсутствуют элементы благоустройства, лавочки для отдыха людей, нет освещения. Общая площадь территории общего пользования составляет 30000 квадратных метра, которая частично нуждается в благоустройстве.

Трудовое участие жителей населенного пункта в процессе благоустройства дворовых территорий, благоустройства территорий общего пользования осуществляется путем вовлечения населения для участия в субботниках, в различные мероприятия по благоустройству. Активность взрослого населения в мероприятиях по благоустройству в настоящий момент носит вялый характер, активное участие в мероприятиях принимают коллективы бюджетных учреждений. Основную помощь, в реализации вопросов уборки территорий мест общего пользования, оказывают работники культуры и учащиеся средней общеобразовательной школы.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала населенного пункта и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Текущее состояние уровня благоустройства территорий характеризуется следующими показателями:

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 1.
2. Площадь дворовых территорий многоквартирных домов – 600 кв.м.
3. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) – 0.
4. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) – 0 кв.м.
5. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 0 %
6. Общая численность населения с. Кумак – 1795 чел.
7. Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах – 32 чел.
8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах – 0 %.
9. Количество муниципальных территорий общего пользования – 2
10. Площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, и т.д.) – 30000 кв.м.
11. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0.
12. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0 га.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

**2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Кумакского сельсовета Новоорского района Оренбургской области.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования (парк, площадь, и др.) и дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кумакского сельсовета.

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории общего пользования Кумакского сельсовета, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Кумакский сельсовет.

[Перечень](#P643) целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении №1 к Программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

**4. Механизмы реализации Программы**

4.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:

- за счет софинансирования из бюджета Оренбургской области;

- за счет средств из бюджета администрации Кумакский сельсовета. Объемы бюджетных ассигнований, требуемые для реализации Программы, приведены в приложении №2 «Основные мероприятия «Формирование современной городской среды муниципального образования Кумакский сельсовет на 2018-2022 год» и приложении №5 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий на 2018 год» к данной Программе.

4.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству территории (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

- установка ограждений;

- обеспечение освещения территорий;

- устройство покрытия территорий;

- оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок.

4.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству территории (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

- устройство дорожек;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

4.4. Завершить реализацию Программы до 31.12.2022 года.

1. **Организация управления и система контроля**

**за исполнением Программы.**

 Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. Основными задачами управления реализацией Программы являются:

обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития;

привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

 Администрация обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий; осуществляет реализацию мероприятий Программы. Администрация координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

 Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация, а именно:

общий контроль;

контроль сроков реализации программных мероприятий.

Ход реализации Программы освещается в средствах массовой информации.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

- недостаточное финансирование программных мероприятий;
 - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

- законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**6. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Кумакского сельсовета, что позволит благоустроить территорию поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселка. При этом количество и доля территорий общего пользования увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования).

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);

- количество благоустроенных общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий.

Реализация Программы позволит выполнить:

- благоустройство общественных территорий и дворовых территорий, сделать их современным и комфортными.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Кумакский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области на 2018-2022годы»

от 26.03.2018г. № 20-п

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м | - | - | Не менее 1 | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | - | 0,8% | 1,7% | 2,5% | 3,3% |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв. м | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Кумакский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области на 2018-2022годы»

от 26.03.2018г. № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |
| областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | Формирование современной городской среды Кумакского сельсовета на 2018-2022 годы | Администрация МО Кумакский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2018 | - | - | - |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий  | 2018 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2018 год** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2019 | 200 | 189,5 | 10,5 | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий | 2019 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2019 год** | **200** | **189,5** | **10,5** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2020 | 200 | 189,5 | 10,5 | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий | 2020 | 200 | 189,5 | 10,5 | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | **ИТОГО по программе за 2020 год** | **400** | **379** | **21** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2021 | 200 | 189,5 | 10,5 | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий | 2021 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2021 год** | **200** | **189,5** | **10,5** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2022 | 200 | 189,5 | 10,5 | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий | 2022 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2022 год** | **200** | **-** | **200** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Кумакский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области на 2018-2022годы»

от 26.03.2018г. № 20-п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных, дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного домаили дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1. | улица Рабочая, д.72 (дворовая территория) |
| 2. | переулок Школьный, 31Б (общественная территория) |
| 3. | улица Садовая, 42 (общественная территория) |